Bước 1: Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Vi phạm V+E+T (Valuable + Estimable + Testable): giao diện đẹp và dễ dùng đang quá chung chung, không rõ ràng, chưa có tiêu chí kiểm thử |
| US3 | Vi phạm V (Valuable) vì chưa đưa ra được nhu cầu hay giá trị gì cho người dùng, React đang chỉ là kỹ thuật để làm việc |
| US4 | Vi phạm S (Small) vì 1 User Story đang chứa quá nhiều yêu cầu: xem báo cáo doanh thu, xuất Excel, tự gửi email |

Bước 2: Sửa lỗi

a) Viết lại US2: Là khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món có hình ảnh minh họa món ăn kèm đánh giá, nút bấm đặt món ngay phía dưới, để dễ dàng chọn được món mình muốn.

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story

- Epic: Quản lý báo cáo doanh thu

- Feature: Theo dõi và xuất báo cáo doanh thu

- Story:

  - US4.1: Là admin, tôi muốn có chức năng xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực, nhà hàng, để thuận tiện theo dõi tình hình kinh doanh.

  - US4.2: Là admin, tôi muốn xuất các thông số báo cáo dưới dạng bảng Excel để lưu trữ, theo dõi, tham chiếu tình hình kinh doanh.

Bước 3. Xếp lại backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4:

US1 → US2 → US4.1 → US4.2 do phải tìm được món trước rồi mới có thể đặt món, cũng như phải có khách đặt món thì mới có doanh thu mà báo cáo, cuối cùng có báo cáo rồi mới xuất ra được file Excel

b) Theo DEEP, story cần đủ rõ, đủ nhỏ, có thể kiểm thử và đáp ứng các tiêu chí hoàn thành, ước lượng được thời gian hoàn thành, mô tả rõ ràng, nhóm Devs nhìn vào là có thể hiểu ngay cần làm gì

Buổi Refinement còn phải làm rõ yêu cầu, các trường hợp ngoại lệ, bổ sung Acceptance Criteria, chia nhỏ nếu cần, ước lượng được số Story Points và đảm bảo story không vi phạm INVEST